ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: разработка коммерческой игры «Астральный скиталец»

под платформу Яндекс Игры

по дисциплине: Проектный практикум 1A

Команда: ____________________

Тимлид: ____________________ РИ-XXXXXX

Аналитик: ____________________ РИ-XXXXXX

Дизайнер: ____________________ РИ-XXXXXX

Фронтенд-разработчик: ____________________ РИ-XXXXXX

Бэкенд-разработчик: ____________________ РИ-XXXXXX

Екатеринбург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Целевая аудитория

2. Определение проблемы

3. Подходы к решению проблемы

4. Анализ аналогов

5. Календарный план проекта

6. Сценарии использования

7. Требования к продукту и к MVP

8. Стек для разработки

9. Прототипирование

10. Проектирование и разработка системы

11. Образовательный результат

12. Использование генеративного ИИ в проекте

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Номера страниц проставляются автоматически после финальной вёрстки (Ссылки → Оглавление в MS Word).

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

Рынок браузерных игр в России активно растёт: аудитория платформы Яндекс Игры достигла 45 млн активных игроков в месяц, прибавив за год десятки процентов, при среднем времени игры около 50 минут в день. Основную долю каталога при этом занимают казуальные проекты — кликеры, аркады и idle-игры, в которых игрок почти не принимает решений.

Анализ поведенческих паттернов аудитории показывает встречный тренд: молодые игроки, знакомые с rogue-lite жанром по Vampire Survivors и Brotato, ищут в коротких сессиях «игру с характером» — с риском, ценой ошибки и ощутимой прогрессией. Однако настоящие rogue-lite живут в Steam и требуют установки и сотен мегабайт, а браузерные «выживалки» сводятся к бездумному фарму. Обнаружено противоречие: спрос на осмысленный короткий геймплей в браузере есть, а предложения в нише практически нет.

Параллельно существует учебная проблема: у студентов первого курса отсутствует опыт полного цикла веб-публикации — учебные проекты не доходят до реальной дистрибуции, интеграции SDK платформы и прохождения модерации. Настоящий проект закрывает обе задачи: продуктовую (игра в пустующей нише) и образовательную (полный цикл до публикации).

Цель проекта

Разработать и подготовить к запуску на платформе Яндекс Игры браузерную игру «Астральный скиталец» в жанре top-down survival / rogue-lite с механикой осознанного риска, сюжетом о возвращении памяти и сессией 5–15 минут, ориентированную на игроков 12–35 лет.

Задачи проекта

провести анализ целевой аудитории — выявить потребности, боли и мотивацию игроков коротких браузерных сессий;

проанализировать конкурентную среду и платформу Яндекс Игры, определить свободную нишу и сформулировать УТП;

сформулировать требования к продукту и MVP, разработать концепт, сценарий и игровые механики;

реализовать MVP на Vanilla JS + HTML5 Canvas с интеграцией Yandex Games SDK (автопауза, облачные сохранения);

провести итерационное тестирование с реальными игроками и довести баланс до состояния «есть драйв»;

организовать управление командой и довести сборку до соответствия всем регламентам модерации.

1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Анализ целевой аудитории выполнен по методике 5W Марка Шеррингтона.

а) Что? — тип продукта

top-down survival / rogue-lite с механикой осознанного риска;

короткие сессии 5–15 минут, сюжетное прохождение 30–60 минут;

бесплатная браузерная игра без установки;

PvE: бой с охранными дронами, босс по выбору игрока;

сюжет с возвращением памяти и двумя концовками.

б) Кто? — тип потребителя

возраст: ядро 16–27 лет, расширенно 12–35 лет;

пол: смешанный;

геоположение: Россия и СНГ; благодаря весу 0,1 МБ игра доступна и в регионах с медленным интернетом;

устройства: ПК и ноутбуки (клавиатура).

в) Почему? — мотивация и потребность

желание принимать решения с видимой ценой: шанс охраны показан до вскрытия контейнера;

потребность в прогрессе без «обнуления»: rogue-lite сохраняет сектора и оружие после смерти;

тактический вызов без высокого порога входа: телеграфированные атаки читаются с первого боя;

интерес к короткому сюжету с интригой и выбором концовки.

г) Когда? — ситуация потребления

перерывы между парами или рабочими задачами (10–15 минут);

вечером — «ещё один заход» на сектор;

на любом устройстве: облачный сейф позволяет продолжить с другого ПК.

д) Где? — точки контакта

каталог и рекомендации Яндекс Игр (основная платформа);

студенческие чаты и игровые сообщества ВКонтакте/Telegram;

GitHub и сообщества разработчиков (для учебного сегмента).

Портрет основного пользователя

Студент 16–27 лет, играет с ноутбука. Опыт: Vampire Survivors, Brotato, Moonlighter; любит rogue-lite за «ещё один заход» и системы риск/награда. Хочет: короткую сессию, честные правила без доната, сохранение прогресса. Боится: потерять всё при смерти и потратить время впустую.

Дополнительный сегмент — студенты IT-направлений и начинающие инди-разработчики, для которых открытый репозиторий проекта служит референсом полного цикла публикации HTML5-игры.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Изучение конкурентов (отзывы игроков)

Таблица 1 — Анализ отзывов на конкурентов

| Игра | Что пишут пользователи |
| --- | --- |
| Vampire Survivors (Steam) | «Затягивает, но решений нет — просто стоишь и фармишь», «хочется такого же, но чтобы думать» |
| Brotato (Steam) | «Отличные короткие раунды, но это голая арена — ни мира, ни сюжета» |
| Браузерные «выживалки» на Яндекс Играх | «Реклама каждые 30 секунд», «прогресс без смысла», «нет ощущения риска — нечего терять» |

Вывод из отзывов: аудитория хочет короткие PvE-сессии с настоящими решениями и ощутимой ценой ошибки, но без жёсткого наказания «потерял всё» и без навязчивой монетизации.

2. Тематические форумы и социальные сети

Изучены сабреддит r/roguelites и r/WebGames, группы ВК по браузерным играм, комментарии под обзорами Vampire Survivors и Brotato на YouTube. Обнаруженные боли:

«на учебном ноутбуке нельзя ставить Steam — нужно браузерное»;

«в браузере одни кликеры, а хочется игру с механикой»;

«ненавижу, когда смерть обнуляет два часа прогресса».

3. Анализ поисковых запросов (Wordstat, июнь 2026)

Таблица 2 — Поисковые запросы

| Запрос | Показов в месяц* | Что означает |
| --- | --- | --- |
| браузерные игры выживание | ≈6 000 | Спрос на жанр в браузере есть |
| рогалик играть онлайн | ≈3 500 | Аудитория ищет rogue-lite без установки |
| игры про космос браузер | ≈2 900 | Сеттинг востребован |
| игра риск и награда | ≈700 | Ниша механики почти не закрыта предложением |

* Значения подлежат уточнению на момент сдачи отчёта в сервисе wordstat.yandex.ru.

Классификация проблемы

Проблема ЦА — комбинация двух категорий: отсутствие ресурсов (нет возможности установить Steam, нет времени на длинные сессии) и недовольство эмоциональным состоянием (скука однообразных кликеров, фрустрация от потери прогресса).

Таблица 3 — Три уровня «боли»

| Уровень боли | Применительно к «Астральному скитальцу» |
| --- | --- |
| Технический | В браузере нет качественных rogue-lite с короткими сессиями и осмысленным риском |
| Влияние на финансы | Игрок не готов платить за установку и донат; разработчик без публикации не получает кейс в портфолио |
| Личный интерес | Желание «ещё одного захода», азарт решения «рискнуть или нет», интрига сюжета |

Сформулированная проблема (болевая точка)

У игроков коротких сессий есть запрос на браузерную игру с настоящими решениями и ценой ошибки, но существующие проекты — либо бездумные кликеры в браузере, либо полноценные rogue-lite, требующие установки, сотен мегабайт и долгих сессий. Короче: «Хочу рискнуть и пощекотать нервы за десять минут в браузере — а не кликать бесконечную цифру».

Как наша игра решает эту проблему

Таблица 4 — Соответствие болей и решений

| Боль / потребность | Как решает «Астральный скиталец» |
| --- | --- |
| Нет времени на долгую игру | Сессия 5–15 минут, автосохранение после каждого события |
| Нельзя устанавливать игры | Браузер, вес ≈0,1 МБ, мгновенная загрузка |
| Скучно без решений | Шанс охраны виден до вскрытия — каждый контейнер это выбор |
| Страх потерять всё | Rogue-lite: смерть забирает еду и часть лома, но не сектора и оружие |
| Хочется честного вызова | Телеграфированные атаки: любой урон можно избежать |
| Хочется смысла | Сюжет о возвращении памяти, выбор из двух концовок |

3. ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

Мозговой штурм с проектной командой

Участвовала вся команда. Сгенерированные идеи (сырые):

кликер с прокачкой базы (отброшено: не решает проблему «нет решений»);

аркадный раннер в космосе (отброшено: ниша переполнена);

карточный rogue-lite (отброшено: высокая стоимость контента карт);

top-down выживание с сундуками-«лотереями» (развито: лотерею заменили видимым шансом — так появилась ключевая механика);

хоррор на станции (отброшено: конфликт с рейтингом 12+);

idle-ферма с боем (отброшено: пассивность противоречит запросу ЦА).

Применение элементов ТРИЗ

Таблица 5 — Приёмы ТРИЗ

| Приём ТРИЗ | Как применили |
| --- | --- |
| Принцип дробления | Большая игра разбита на сектора-забеги по 5–15 минут с собственной кривой риска |
| Принцип объединения | Объединили выживание (голод, ресурсы) с механикой видимого риска (шанс на контейнере) — такого сочетания в браузере нет |
| Принцип «сделай наоборот» | Вместо скрытого рандома (как у всех) показываем игроку вероятности до решения |
| Принцип обратной связи | Телеграф атак, автосохранение и облачный сейф — игрок всегда понимает причину урона и не теряет прогресс |

Выбор технологии реализации

Рассматривались три альтернативы: движок Unity (WebGL), no-code конструкторы (Construct 3, GDevelop) и Vanilla JS + Canvas.

Таблица 6 — Взвешенный выбор стека (5-балльная шкала)

| Критерий (вес) | Unity WebGL | Конструкторы | Vanilla JS + Canvas |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес сборки ≤100 МБ (0,3) | 2 | 4 | 5 |
| Контроль кода и интеграция SDK (0,25) | 3 | 2 | 5 |
| Порог входа для команды (0,2) | 2 | 5 | 4 |
| Скорость запуска MVP (0,15) | 3 | 5 | 4 |
| Стоимость инструментов (0,1) | 4 | 2 | 5 |
| Итог (взвешенно) | 2,55 | 3,65 | 4,65 |

Выбран Vanilla JS + Canvas: итоговая сборка занимает около 0,1 МБ — в тысячу раз меньше лимита платформы — при полном контроле над кодом.

4. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Прямые конкуренты — rogue-lite/survival-игры с короткими сессиями; косвенные — браузерные «выживалки» каталога Яндекс Игр. Критерии сравнения измеримы (есть/нет, минуты, мегабайты).

Таблица 7 — Конкурентный анализ

| Критерий | Наша игра | Vampire Survivors | Brotato | Moonlighter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видимый шанс риска до решения | Есть | Нет | Нет | Частично |
| Телеграфированные атаки | Есть (все враги) | Нет | Частично | Есть |
| Браузер без установки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Длина сессии | 5–15 мин | 15–30 мин | 5–20 мин | 30–60 мин |
| Вес клиента | ≈0,1 МБ | ≈600 МБ | ≈300 МБ | ≈1 ГБ |
| Сюжет с выбором концовки | Да (2) | Нет | Нет | Линейный |

Выводы: у Vampire Survivors заимствован цикл «ещё один заход», у Moonlighter — идея риска ради лута и магазина как стока валюты, у Brotato — длительность раунда. Наше преимущество — единственное на рынке сочетание видимого выбираемого риска, rogue-lite прогрессии и сюжета с концовками в браузере при весе 0,1 МБ.

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Название проекта: «Астральный скиталец». Руководитель проекта: тимлид команды.

Таблица 8 — Календарный план

| № | Название этапа | Ответственный | Длительность | Недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ |  |  |  |
| 1.1 | Требования платформы и SDK, аналитика Яндекс Игр | Аналитик | 3 дня | 1 |
| 1.2 | ЦА (5W), портрет, отзывы, Wordstat | Аналитик | 3 дня | 1 |
| 1.3 | Анализ аналогов, УТП | Аналитик | 2 дня | 1 |
| 1.4 | Мозговой штурм, ТРИЗ, выбор стека | Вся команда | 2 дня | 1 |
| 1.5 | Цель, задачи, требования к MVP | Тимлид | 2 дня | 1 |
| 2 | Проектирование |  |  |  |
| 2.1 | Концепт и сценарий (5 секторов, 2 концовки) | Дизайнер | 4 дня | 2 |
| 2.2 | Архитектура (12 модулей), сценарии использования | Фронтенд, аналитик | 3 дня | 2 |
| 2.3 | Прототип интерфейса и игрового экрана | Дизайнер | 3 дня | 2 |
| 3 | Разработка |  |  |  |
| 3.1 | Игровое ядро: мир, бой, контейнеры, прогрессия | Фронтенд | 5 дней | 3 |
| 3.2 | Yandex SDK: автопауза, облачные сейвы, fallback | Бэкенд | 3 дня | 3 |
| 3.3 | Аудио (WebAudio), интерфейс, сюжет | Фронтенд, дизайнер | 3 дня | 3 |
| 3.4 | Плейтесты, баланс (3 итерации), автотесты | Вся команда | 4 дня | 4 |
| 4 | Внедрение |  |  |  |
| 4.1 | Проверка сборки: вес, автономность, браузеры | Бэкенд | 1 день | 4 |
| 4.2 | Черновик в консоли разработчика, модерация | Тимлид | 2 дня | 4 |
| 4.3 | Отчёт, аналитика, презентация | Вся команда | 3 дня | 4 |
| 4.4 | Защита проекта | Вся команда | 07.06–15.06 | — |

6. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основной актор — игрок; дополнительный — платформа Яндекс Игры (события паузы, хранение облачных сейвов).

Таблица 9 — Сценарии использования

| ID | Сценарий | Основной поток |
| --- | --- | --- |
| UC-1 | Первый запуск | Открытие игры → загрузка сборки → инициализация SDK → пролог-туториал → карта секторов. |
| UC-2 | Вскрытие контейнера | Подойти → увидеть шанс охраны и награду → подтвердить → лут или бой с охраной. |
| UC-3 | Бой | Враг телеграфирует атаку → игрок уклоняется рывком → атакует (автоприцел, крит 15 %) → забирает удержанный лут ×1,5. |
| UC-4 | Синтезатор | У шлюпки открыть магазин → купить еду/аптечку/стимулятор за лом. |
| UC-5 | Смерть и возрождение | ОЗ = 0 → списание еды, 30 % лома, 1 ячейки → респаун у шлюпки; сектора и контейнеры сохранены. |
| UC-6 | Продолжение на другом устройстве | Вход под тем же аккаунтом → SDK возвращает облачный сейф → выбирается версия с большим прогрессом. |
| UC-7 | Сворачивание вкладки | Потеря фокуса → пауза игры и звука → возврат вручную. |
| UC-8 | Финал | Сбор энергии завершён → выбор: улететь домой или остаться → концовка; вторая открывает бесконечные сектора. |

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ И К MVP

Дерево требований строится от бизнес-требования: игра должна пройти модерацию и удерживать игрока на сессии 5–15 минут. Пример декомпозиции: бизнес-требование «прогресс не должен теряться» → пользовательское «я продолжаю с любого устройства» → функциональное «сохранение через savePlayerData/getPlayerData» → нефункциональное «резерв в localStorage и разрешение конфликтов по большему прогрессу».

Функциональные требования

игровой цикл: сектор → видимый риск контейнера → лут/бой → шлюпка (отдых, синтезатор, карта) → новый сектор;

бой: два оружия (Tab), автоприцел, криты 15 % ×2, рывок с неуязвимостью, 0,6 с неуязвимости после урона;

враги: дрон-жало (рывок-укус), тяжёлый страж (удар по площади после замаха), патрули, босс «Страж Ядра» с циклом «замах → удар → перезарядка»;

экономика: голод, лом, аптечки, энергоячейки, синтезатор (еда 25, аптечка 40, стимулятор 35 лома);

rogue-lite смерть и сохранение прогресса секторов;

сюжет: пролог, фрагменты памяти по секторам, босс по выбору, 2 концовки, бесконечный режим;

облачные сохранения + localStorage, автосохранение с дебаунсом.

Нефункциональные требования

вес сборки ≤100 МБ (фактически ≈0,1 МБ); автономность без внешних запросов;

кросс-браузерность: Chrome, Firefox, Safari, Edge; 60 FPS на интегрированной графике;

автопауза при сворачивании; адаптация 21:9 / 16:9 / 4:3;

русский интерфейс; контент 12+ (противники — машины, без крови).

MVP: один сюжетный цикл из 5 секторов с боем, экономикой, сохранениями и двумя концовками. Вне MVP: мобильное управление, лидерборды, монетизация наградной рекламой, другие языки.

8. СТЕК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Vanilla JavaScript (ES2020) — логика без фреймворков и сборщиков;

HTML5 Canvas API — вся графика рисуется кодом, в сборке нет изображений;

Web Audio API — процедурные звуки и музыка, в сборке нет аудиофайлов;

Yandex Games SDK — сейвы, события паузы, LoadingAPI/GameplayAPI;

localStorage — резерв сохранений; Git + GitHub — версионный контроль;

Node.js — 42 автотеста логики; sdk-dev-proxy — локальная эмуляция платформы.

Тяжёлые движки отклонены по результатам взвешенного анализа (таблица 6): нативный JS дал сборку в тысячу раз легче лимита и мгновенную загрузку.

9. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Выполнено три итерации по схеме «прототип → плейтест → доработка».

Таблица 10 — Итерации прототипирования

| Итерация | Что сделано | Обратная связь плейтеста | Реакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Серый прототип | Движение, контейнеры с шансами, бой, смерть, SDK | Не работает пауза; кнопка «Да» не нажимается; заголовок съехал; мало врагов | Исправлены слои UI и экспорт window.*; усилен бой |
| 2. Боевой апдейт | Криты, баффы, 2-е оружие, автоприцел, ХП 30 | Проходится за 2–3 минуты; ресурсы в избытке; враги слабые; много текста | Решение о редизайне баланса и сюжета |
| 3. Редизайн | Новый сюжет «память», дефицитная экономика, патрули, телеграф атак у всех, босс с ударом по площади, синтезатор | Появился «драйв», сессия удлинилась, выбор стал ощутимым | Зафиксировано как MVP |

Скриншоты экранов приведены в Приложении А.

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

Таблица 11 — Программные модули

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| util.js | Математика, детерминированный ГПСЧ (mulberry32) — одинаковая карта сектора между визитами |
| stars.js | Конфигурации 5 секторов + процедурная генерация бесконечных |
| story.js | Сюжетные тексты: пролог, фрагменты памяти, концовки |
| sdk.js | Мост Yandex SDK: автопауза (4 события), сейвы, fallback |
| save.js | Модель сохранения, дебаунс, слияние облако/локаль |
| audio.js | WebAudio: синтез эффектов и эмбиента, громкости |
| input.js | Клавиатура по event.code (независимость от раскладки) |
| world.js | Генерация карты, коллизии круг–прямоугольник |
| entities.js | Игрок и враги: конечные автоматы (патруль/погоня/замах/удар) |
| ui.js | Экраны, диалоги, HUD, карта секторов, модальные окна |
| game.js | Состояния, бой, контейнеры, экономика, рендер |
| main.js | Загрузка, цикл requestAnimationFrame, ресайз |

Алгоритм: инициализация (SDK → сейф → громкости → LoadingAPI.ready) → меню → карта секторов → игровой цикл (ввод → логика → рендер → HUD) → события → отложенное сохранение. Поток данных однонаправленный: события меняют модель сейва, мост SDK асинхронно синхронизирует её с облаком и localStorage; конфликт решается в пользу большего прогресса. Качество: 42 автопроверки логики выполняются перед каждым коммитом.

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Таблица 12 — Образовательные цели и результаты

| Роль | Цели | Инструменты | Результат и критерии (самооценка из 10) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тимлид | Делегирование, темп, контроль результатов | Kanban-доска, созвоны, GitHub | План из 4 этапов выдержан; 3 итерации закрыты в срок |
| Аналитик | Освоить 5W, Wordstat, конкурентный анализ | Wordstat, отзывы Steam/ЯИ, таблицы | Аналитика легла в основу УТП; требования прослеживаются до функций |
| Дизайнер | Баланс, сценарий с выбором, читаемость боя | Таблицы баланса, плейтесты | Кривая 5 секторов; экономика дефицита; сюжет с 2 концовками |
| Фронтенд | Canvas-рендер и игровой цикл без движка | JS, Canvas, DevTools | 60 FPS; 12 модулей; телеграфы атак и частицы |
| Бэкенд | SDK платформы и стратегии сохранений | Yandex SDK, Node, sdk-dev-proxy | Автопауза по 4 событиям; облако+localStorage; 42 автотеста |

На защите каждый участник представляет слайд о достижении своих целей с примерами: что помогло, что в следующий раз сделать иначе.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ В ПРОЕКТЕ

Согласно политике прозрачности (AI Transparency Policy) команда фиксировала каждое обращение к генеративному ИИ (ассистент Claude). ИИ выступал исполнителем под контролем команды: постановка задач, приёмка и все продуктовые решения — за командой; каждый результат проверялся плейтестами и автотестами.

Таблица 13 — Журнал использования ИИ

| Этап | Промпт (сокращённо) | Результат ИИ | Что взято |
| --- | --- | --- | --- |
| Каркас MVP | «2D top-down survival про астронавта на Vanilla JS: сундуки с вероятностями, бой, смерть с сохранением, Yandex SDK» | Каркас из 12 модулей, мост SDK, автотесты | Принят после ревью |
| Отладка | «Пауза не работает, кнопка не нажимается, заголовок не по центру» | Найдены причины: window-экспорт и слои z-index | Исправления приняты, добавлены в регресс |
| Баланс | «Игра проходится за 2–3 минуты, ресурсы в избытке — нужен драйв; атаки всем мобам» | Дефицитная экономика, патрули, телеграфы, новый босс | Принято; цифры докручены командой |
| Сюжет | «Перепиши сюжет коротко: крушение, сбор энергии, память по уровням» | Сценарий с ИИ ЭХО и 2 концовками | Принят с редактурой |
| Документы | «Сделай отчёт и презентацию по образцам, аналитику как в примере» | Черновики документов | Отредактированы и дополнены командой |

Полные логи диалогов приложены к материалам проекта (Приложение Б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все задачи проекта выполнены. Проведён анализ ЦА (5W, портрет, отзывы, Wordstat) и платформы; выявлена свободная ниша и сформулировано УТП — видимый выбираемый риск в браузерном rogue-lite. Разработаны концепт, сценарий и механики; реализован MVP на Vanilla JS + Canvas с полной интеграцией Yandex SDK; пройдено три итерации плейтестов, по результатам которых геймплей доведён до состояния «есть драйв»: дефицитная экономика, патрули, телеграфированные атаки, переработанный босс.

Сильные стороны: сборка ≈0,1 МБ, автономность, 42 автотеста, открытый код, итерационный процесс с реальной обратной связью. Слабые стороны: нет мобильного управления, процедурная графика уступает рисованной, баланс требует калибровки на большой выборке. Перспективы: публикация и аналитика платформы, виртуальный джойстик, лидерборды, наградная реклама, развитие дальних секторов. Сборка подготовлена к загрузке в консоль разработчика Яндекс Игр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яндекс Игры. Документация для разработчиков. – 2026. – URL: https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/ (дата обращения: 10.06.2026).

2. Яндекс Игры. SDK: сохранение данных игрока. – 2026. – URL: https://yandex.ru/dev/games/doc/ru/sdk/sdk-player (дата обращения: 10.06.2026).

3. App2Top. «Мы достигли отметки в 45 млн активных игроков в месяц» — итоги 2024 года Яндекс Игр. – 2024. – URL: https://app2top.ru/2024/my-dostigli-otmetki-v-45-mln-aktivny-h-igrokov-v-mesyats-nikita-bokarev-iz-yandeks-igry-ob-itogah-2024-goda-227015.html (дата обращения: 09.06.2026).

4. Rambler. За 2023 год аудитория Яндекс Игр выросла на 45 %. – 2023. – URL: https://news.rambler.ru/games/52233040/ (дата обращения: 09.06.2026).

5. Яндекс. Какие браузерные игры предпочитают жители России. – URL: https://www.yandex.ru/blog/gamesfordevelopers/kakie-brauzernye-igry-predpochitayut-zhiteli-rossii (дата обращения: 09.06.2026).

6. Яндекс Wordstat. Статистика поисковых запросов. – URL: https://wordstat.yandex.ru/ (дата обращения: 09.06.2026).

7. MDN Web Docs. Canvas API. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Canvas_API (дата обращения: 08.06.2026).

8. MDN Web Docs. Page Visibility API. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Page_Visibility_API (дата обращения: 08.06.2026).

9. MDN Web Docs. Web Audio API. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Web_Audio_API (дата обращения: 08.06.2026).

10. Вигерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. – 3-е изд. – М.: Русская редакция, 2014. – 736 с.

11. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам. – М.: Лори, 2012. – 264 с.

12. Альтшуллер Г. С. Найти идею: введение в ТРИЗ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 402 с.

13. Фитцпатрик Р. Спроси маму. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 160 с.

14. Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses. – 3rd ed. – CRC Press, 2019. – 654 p.

15. Git. Документация. – URL: https://git-scm.com/doc (дата обращения: 08.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Скриншоты продукта (вставить перед печатью):

Рисунок А.1 — Главное меню;

Рисунок А.2 — Игровой экран: сектор, контейнеры, HUD;

Рисунок А.3 — Окно «Вскрыть контейнер?» с шансом охраны;

Рисунок А.4 — Телеграф удара Стража Ядра (красная зона);

Рисунок А.5 — Синтезатор; Рисунок А.6 — Карта секторов;

Рисунок А.7 — Экран концовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Материалы проекта:

Репозиторий (код, концепт docs/CONCEPT.md, сценарий docs/SCENARIO.md, аналитика): https://github.com/Vihorkov123/Astral-Nomad;

Автотесты: scripts/smoke-test.js (42 проверки, node scripts/smoke-test.js);

Отдельный документ «Аналитика игры»: docs/Аналитика_Астральный_скиталец.docx;

Логи диалогов с генеративным ИИ — отдельным архивом.